|  |  |
| --- | --- |
| **CTeSP** em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | **Ano letivo:** 2023/2024  **Período:** 14/03/2024 a 10/04/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome:** | Luís Francisco Costa Campos | **Nº** | 2022117261 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade de acolhimento:** | Cultiva |

**Atividades previstas**

* Para esta quinta semana (14-03 a 20-03) foi previsto continuar a fase de Planeamento e Arquitetura mais propriamente o diagrama de Classes, o diagrama Entidade Relacionamento.
* Bem como na quinta semana na sexta semana (21-03 a 24-03) foi terminado o diagrama de Classes.
* Pausa da Pascoa (25-03 a 03-04)
* Na continuação da sexta semana (04-04 a 10-04) foi previsto terminar o diagrama ER e começar o diagrama de Arquitetura.

**Atividades desenvolvidas**

* Das atividades previstas para a quinta semana foi iniciado e terminado o diagrama de Classes.
* Nesta sexta semana iniciou-se o desenvolvimento do diagrama Entidade Relacionamento e o diagrama de Arquitetura bem como os devidos ajustes conforme necessário.

**Principais problemas/limitações encontradas**

* Foram encontrados alguns problemas na elaboração dos diagramas principalmente no diagrama de Arquitetura visto que nunca tinha feito um e também encontrei alguma dificuldade nos restantes diagramas.
* No fim desta quinzena apesar das dificuldades foi concluído os diagramas de Classes e de Entidade Relacionamento dentro do prazo.

**Plano para a quinzena seguinte**

* Para a próxima quinzena está previsto continuar e terminar o diagrama de Arquitetura e finalmente dar início a fase de desenvolvimento.